## Slide 1
SMC様向け
ワーク実証記録AI化 初期提案資料
AI活用ポリシー/セキュリティポリシー確認に向けた事前相談用
記録・レポート化
暗黙知のデータ化
将来の選定支援
2026年6月12日 / BAAO・Unson

## Slide 2
本資料の目的
Purpose
SMC様向け ワーク実証記録AI化 初期提案
2
本格開発の前に、SMC様内のAI活用・セキュリティ要件を確認するための叩き台です。
確認したいこと
顧客ワーク画像/動画/音声メモをAI処理できるか
外部AI APIまたは社内AI基盤の利用可否
外部パートナーのデータアクセス範囲
初期PoCの位置づけ
顧客向けサービスではなく、社内の実証記録支援から開始
AIは下書き作成、人間が確認・承認
限定データ・限定ユーザーで検証
将来の展開
実証データを製品選定ナレッジとして蓄積
社内選定支援から顧客向け一次見積もりへ拡張
マーケットプレイスは後続フェーズ
結論: まず「何のデータを、どこで、誰が、どのAI基盤で扱えるか」を合意する。

## Slide 3
現場課題: 実証結果がデータとして残りにくい
Current Issue
SMC様向け ワーク実証記録AI化 初期提案
3
ハンドリングラボでは多様なワークを実際に吸着・把持して確認している
紙、袋入り製品、食品、形状が不安定なものなど、条件は案件ごとに異なる
担当者が経験的に候補製品や条件を選び、実験しながら確認している
本来はExcel等に結果を記録するが、入力負荷が高く書ききれないことがある
動画を撮影して顧客へメール送付し、そのまま終わるケースがある
実証依頼
→
候補選定
→
実験/撮影
→
メール報告
→
記録不足
課題の本質は、実験そのものではなく「結果・条件・判断理由」が構造化データとして残らないこと。

## Slide 4
提案: まずワーク実証の記録・レポート化をAI化する
Proposal
SMC様向け ワーク実証記録AI化 初期提案
4
マーケットプレイスを先に作るのではなく、将来の選定支援に必要な実証データ基盤を先に作る。
Before: 現状
実験中は動画・メモが中心
Excel入力は後回しになりやすい
結果が担当者の記憶やメールに分散
類似ワークの過去実績を探しにくい
After: AI化後
スマホで撮影しながら音声メモ
AIが実証条件・結果を項目抽出
レポート/Excel下書きを自動生成
実証結果がDBとして蓄積される
AIの役割は「最終判断」ではなく、現場記録の下書き化・構造化・検索可能化。

## Slide 5
Phase 1: 実証記録AIの業務イメージ
Phase 1
SMC様向け ワーク実証記録AI化 初期提案
5
1 撮影
ワーク画像/実験動画をスマホで記録
→
2 音声メモ
材質・条件・気づきをその場で入力
→
3 AI整理
文字起こし、要約、条件/結果抽出
→
4 レポート化
Excel/顧客向け報告の下書きを生成
→
5 承認
担当者が確認・修正して提出
この流れにより、実証作業の直後に「報告できる資料」と「再利用できるデータ」が同時に残る。
顧客提出物は必ず担当者レビュー後に利用
PoCでは限定案件・限定ユーザー・匿名化可能なデータから開始

## Slide 6
蓄積するデータ: 将来の選定支援に使える形へ
Data Model
SMC様向け ワーク実証記録AI化 初期提案
6
ワーク情報
材質
形状/サイズ/重量
表面状態
包装状態
使用条件
パッド/グリッパー型番
吸着条件
搬送条件
試行回数
実証結果
成功/失敗
安定性
耐久性
失敗理由
証跡
画像/動画
音声メモ
顧客向け報告
担当者コメント
狙い: 「このワークには何が効いたか/効かなかったか」を、担当者の記憶ではなく組織の資産にする。

## Slide 7
ロードマップ: マーケットプレイスは後続フェーズ
Roadmap
SMC様向け ワーク実証記録AI化 初期提案
7
Phase 0
ポリシー確認
データ分類 AI基盤可否 外部パートナー範囲
→
Phase 1
実証記録AI
撮影/音声メモ レポート下書き Excel入力補助
→
Phase 2
過去データ化
動画/メール/Excel 実証履歴DB化 暗黙知の棚卸し
→
Phase 3
社内選定支援
類似ワーク検索 候補製品提示 ナレッジ共有
→
Phase 4
顧客向け展開
一次見積もり 製品選定支援 マーケットプレイス
まず社内業務の効率化とデータ蓄積を実現し、精度と責任範囲を確認してから顧客向けへ広げる。

## Slide 8
PoC案: 小さく始めて、効果と適合性を確認する
PoC Scope
SMC様向け ワーク実証記録AI化 初期提案
8
対象範囲
柏の葉キャンパスの一部案件
月10件程度を想定
既存Excel/報告フォーマットをベース
顧客名・案件名は必要に応じて匿名化
検証内容
スマホ撮影/音声メモの入力
AIによる文字起こし・項目抽出
レポート/Excel下書き生成
担当者レビューで品質確認
成功基準
作成時間50%以上削減
必須項目80%以上を下書き化
検索可能な実証データが残る
SMC様ポリシー上継続可能
PoCのゴールは「自動見積もり」ではなく、実証記録AIが現場で使えるかを確認すること。

## Slide 9
AIポリシー/セキュリティ確認事項
Policy Check
SMC様向け ワーク実証記録AI化 初期提案
9
1. データ分類
顧客ワーク画像/動画
実証条件・使用製品
実証結果・失敗理由
顧客名/案件名/用途
担当者の音声メモ
2. AI基盤
OpenAI/Anthropic APIの可否
Azure OpenAI利用可否
SMC様既存AI基盤の有無
閉域/ローカルLLM要否
モデル学習への利用禁止
3. 運用統制
保存場所・保存期間
アクセス権限・監査ログ
外部パートナーの閲覧範囲
NDA/契約/レビュー要否
顧客提出前の人間確認

## Slide 10
想定アーキテクチャ: 許容されるAI基盤に合わせて選択
Architecture
SMC様向け ワーク実証記録AI化 初期提案
10
入力
写真/動画 音声メモ ワーク基本情報
→
AI処理
文字起こし 画像/動画整理 条件・結果抽出
→
蓄積
実証DB 証跡リンク 検索用メタデータ
→
出力
Excel下書き 顧客向け報告 社内ナレッジ
AI基盤の選択肢
A 外部AI API
最短でPoCしやすい / データ送信可否の確認が必要
B Azure OpenAI
Microsoft環境との親和性 / SMC様側の環境・権限確認が必要
C SMC環境内AI
社内ポリシーに合わせやすい / 既存基盤の機能に依存
D 閉域/ローカルLLM
外部送信を避けられる / 費用・保守負荷が上がる

## Slide 11
ポリシー所管部門への相談文案
Message Draft
SMC様向け ワーク実証記録AI化 初期提案
11
ハンドリングラボで実施している顧客ワークの吸着・把持実証について、画像/動画/音声メモを用いて実証結果レポートをAIで下書きし、実証データを構造化して蓄積するPoCを検討しています。 目的は、顧客向け報告作成の効率化と、過去実証ノウハウのデータ化です。将来的には、蓄積データをもとに製品選定支援や一次見積もりに発展させる可能性がありますが、初期PoCでは社内利用に限定し、顧客提出物は担当者が確認したもののみとします。 このPoCを進めるにあたり、外部AI APIの利用可否、SMC社内環境でのAI利用要件、外部パートナーのデータアクセス範囲、保存場所・保存期間・監査ログ等の要件について確認させてください。
この文面を起点に、所管部門から「許容構成」と「扱えるデータ範囲」を確認する。

## Slide 12
次のアクション
Next Steps
SMC様向け ワーク実証記録AI化 初期提案
12
1
窓口特定
AIポリシー/セキュリティポリシー所管部門の担当者を確認
2
事前相談
相談文案をもとに、扱えるデータとAI基盤を確認
3
現場資料確認
既存Excel・報告フォーマット・動画/メールの共有可能範囲を確認
4
PoC設計
許容構成に応じて、対象案件・画面・データ項目・見積もりを具体化
最初の判断ポイント: 「どのAI基盤なら、どのデータを、どの範囲で使えるか」。